CRM EMEKLİ EDİLMESİ PROJESİ KAPSAM DOKÜMANI

Proje Adı: CRM’in Emekli Edilmesi

Proje Yöneticisi : Kısmet Karakuş

Versiyon: V1

Hazırlayan: Jiyan Yaşlı

Tarih: 19.02.2025

1. Proje Tanımı

•   Proje Amacı

CRM Emekli Edilmesi Projesi, mevcut CRM sisteminin XRM framework yapısı kaldırılarak yerine yeni bir veri tabanı yapısının oluşturulması hedeflemektedir. Mevcut sistemin XRM framework bağımlılığı, tablo ilişkilerinin doğrudan yönetilememesi gibi problemler proje kapsamında çözüme kavuşturulacaktır.  CRM’e bağlı olan ve operasyonel süreçleri etkileyen modüller de bu geçiş sürecine dahil edilecektir.

•  Hedefler

XRM framework bağımlılığının kaldırılması ve bağımsız bir veritabanı yapısına geçiş sağlanması.

Yeni sistemde tablo ilişkilerinin doğrudan takip edilebilir hale getirilmesi.

CRM’e bağlı tüm modüllerin ve sistemlerin yeniden yapılandırılması.

CRM’in veri işleme hızının artırılması ve işlem sürelerinin optimize edilmesi.

CRM verisinin yeni sistemlere sorunsuz entegrasyonu sağlanarak, mevcut süreçlerin aksamadan devam etmesi.

•  Temel Çıktılar

Yeni bir relational database üzerinde mevcut tabloların eşlenikleri oluşturulacak, tablo ilişkileri ve tabloların birincil anahtar yapısı düzenlenecek.

Yeni oluşturulacak tablolara eski tablolardan migration işlemi yapılacak.

Mevcut ilişkilerin korunması için çalışma yapılacak.

Bu sistemi kullanan orion ve diğer ortamlarda değişiklikler yapılacak.

Orion üzerindeki aşağıdaki ekranlarda ilgili değişiklikler yapılacak:

- Yeni Hisse Emir Ekranları

- İş Bankası Modülü Parya Ekranları

- MYS ekranları

- Kredi ekranları

- Yerindelik /Uygunluk

- Web sitesi

2. Kapsam

•  Dahil Olanlar

CRM’in veri yönetiminin yeni bağımsız bir veritabanına taşınması sağlanacaktır.

CRM’e bağlı sistemler yeni sisteme entegre edilecektir.

Modül bazında geliştirmelerin planlanması ve optimize edilmesi sağlanacaktır.

Crm, Parya,MYS, Kredi, Tmigo, Form, Commencis, Eq, ServiceInterface, Pega için servis geliştirmeleri yapılacaktır.

BPM dönüştürme ve geliştirmeleri yapılacaktır.

•  Dahil Olmayanlar

CRM’in müşteri ilişkileri yönetimi tarafındaki süreçleri değiştirmek bu proje kapsamında değildir.

Kullanıcı arayüzleri ve görsel iyileştirmeler kapsam dışıdır.

•  Kapsam Dışı Gereksinimler

Bulunmamaktadır.

3. Paydaşlar

Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için farklı iş birimlerinden birçok paydaş sürece dahil olacaktır.

4. Varsayımlar ve Kısıtlar

•  Varsayımlar

Crm’in mevcut iş akışında bir değişiklik yapılmayacak olup, Teknik değişikler yapılacaktır.

•  Kısıtlar

Alanlarla ilgili kısıtlar projenin ilerleyen aşamalarında işbirimleriyle kararlaştırılacaktır.

5. Teknik Gereksinimler

XRM Framework teknik bilgisi gerekmektedir.

.Net ve Java, BPM, SQL teknik bilgisi gerekmektedir.

6. Başarı Kriterleri

CRM’in bağımsız bir veritabanı olarak çalışması.

Modül ve ekranların yeni sistemle tam uyumlu olması.

İş birimleri ve kullandıkları modüller üzerinde performans harici herhangi bir etkenin görülmemesi.

7. Zaman Çizelgesi

Analiz dökümanı ile birlikte netleşecektir.